## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · ESTIMACIÓN EN SCRUM
Puño de cinco
Fist of Five: estimar y decidir en equipo con una sola mano
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Presenta al Grupo D3 (laboratorio D, equipo 3) y el tema: una técnica de estimación del SBOK que se hace con una sola mano. Duración total: unos 10 minutos más una votación con el aula.

## Slide 2: Votar a la vez, con los dedos, del 1 al 5
Técnica del SBOK (proceso 9.2 Estimar historias de usuario). Sencilla, rápida y sin materiales.
Para estimar
Los dedos indican el tamaño relativo de una historia de usuario.
Ej.: 1 = muy pequeña · 5 = muy grande
Para decidir
Los dedos indican cuánto estoy de acuerdo con la propuesta.
Ej.: ¿esta historia entra al sprint?
Vota el Equipo Scrum · el Product Owner solo aclara dudas · solo se estiman historias que cumplen la definición de listo
Notes: Anthony. Es una técnica del SBOK dentro del proceso 9.2 Estimar historias de usuario. Tiene dos usos: estimar el tamaño relativo de una historia y medir el acuerdo del equipo en una decisión. Vota el Equipo Scrum; el Product Owner no estima, solo aclara dudas. Solo se estiman historias que cumplen la definición de listo.

## Slide 3: Qué significa cada dedo
NO ESTOY DE ACUERDO
DUDA
DE ACUERDO
1
No estoy de acuerdo y tengo grandes inquietudes
2
No estoy de acuerdo; quiero hablar de temas menores
3
No estoy seguro, pero me sumo al grupo
4
Estoy de acuerdo; quiero comentar temas menores
5
Estoy totalmente de acuerdo
Sugerencia: si alguien muestra 1 o 2, se escucha su razón antes de cerrar.
Notes: Anthony. Estos son los cinco niveles tal como los define el SBOK cuando la técnica se usa para formar consenso. Con 1 o 2 la persona no está de acuerdo; con 3 tiene dudas pero acompaña al grupo; con 4 o 5 está de acuerdo. La sugerencia final es del equipo, no del libro.

## Slide 4: Cómo se usa, en 4 pasos
1
Presentar
El PO lee la historia y sus criterios de aceptación. Se aclaran dudas.
2
Votar a la vez
«3, 2, 1… ¡mano!» Todos muestran los dedos al mismo tiempo.
3
Explicar extremos
Quien votó más alto y quien votó más bajo explican por qué.
4
Re-votar o decidir
Nueva ronda hasta acercarse. Se anota el valor acordado.
Lo valioso no es solo el número: es la conversación que abren los votos distintos.
Notes: Luis. 1) El PO presenta la historia. 2) Todos votan al mismo tiempo para que nadie se deje llevar por el voto del otro. 3) Los votos más alto y más bajo explican su razón: ahí aparece la información que faltaba. 4) Se vuelve a votar o se toma la decisión. El SBOK destaca que el valor está en el debate, no solo en el consenso.

## Slide 5: Ejemplo: HU07 «Procesar el clip con ConvLSTM»
Épica EP04 · Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM) · simulación del equipo NewBit
1 · Estimar la historia
Vota el equipo de desarrollo
Ronda 1
2
Anthony
5
Luis
Muy distintos
Luis: «Hay que armar secuencias y entrenar ConvLSTM».
Anthony: «Creí que solo era mostrar el resultado».
Ronda 2
4
Anthony
4
Luis
Acuerdo: 4 (grande)
2 · Decidir en equipo
Votan los tres
¿HU07 entra completa al Sprint 3?
2
Albert
3
Anthony
2
Luis
Dos votos de 2: hay dudas serias.
Decisión: dividir HU07 en dos historias.
Notes: Luis. Simulación con una historia real de nuestras épicas (FGAP040, épica EP04). Izquierda: estimación. Anthony vota 2 porque creía que solo era mostrar el resultado; Luis vota 5 porque hay que armar secuencias de frames y entrenar el ConvLSTM. Tras explicarse, los dos votan 4: historia grande. Derecha: decisión con los tres. Hay dos votos de 2, así que no se cierra: se decide dividir HU07. Opcional: repetir la votación con el aula.

## Slide 6: Estimamos las 12 historias de NewBit
Nuestras 12 historias (FGAP040, épicas EP01–EP06) · tamaño acordado tras votar · 1 = muy pequeña, 5 = muy grande
HU01 · EP01
Cargar un video industrial
1
HU02 · EP01
Fragmentar el video en frames
2
HU03 · EP02
Detectar trabajadores con YOLOv4
3
HU04 · EP02
Descartar frames sin trabajadores
2
HU05 · EP03
Agrupar frames en clips
2
HU06 · EP03
Descartar clips muy cortos
2
HU07 · EP04
Procesar el clip con ConvLSTM
4
HU08 · EP04
Etiquetar: segura o insegura
3
HU09 · EP05
Ver el video con recuadro de riesgo
3
HU10 · EP05
Activar la alerta
2
HU11 · EP06
Ajustar el umbral de YOLOv4
1
HU12 · EP06
Ver el log de tiempos
2
Lectura: la EP04 (ConvLSTM) concentra el mayor esfuerzo; las historias de carga y configuración son pequeñas. Votos simulados.
Notes: Anthony. Aplicamos el puño de cinco a nuestras doce historias de usuario. Cada número es el tamaño acordado después de votar y de que los extremos explicaran su razón. La más grande es la HU07, procesar el clip con ConvLSTM, que vimos en el ejemplo anterior. Las de carga y configuración son pequeñas. Son votos simulados por el equipo; los reales se toman en la planificación de cada sprint.

## Slide 7: Decidimos en equipo qué entra a cada sprint
Votan los tres: Albert (PO), Anthony y Luis · la EP04 va en el Sprint 3, dividida (ver ejemplo)
SPRINT 1
¿EP01 (HU01–HU02) entra completa al Sprint 1?
5
Albert
4
Anthony
5
Luis
Aprobado
SPRINT 2
¿EP02 y EP03 (HU03–HU06) juntas en el Sprint 2?
3
Albert
4
Anthony
3
Luis
Sí, con revisión a mitad del sprint
SPRINT 4
¿EP05 y EP06 (HU09–HU12) quedan para el Sprint 4?
4
Albert
5
Anthony
4
Luis
Aprobado
Regla del equipo: si hay algún 1 o 2, se discute antes de cerrar. Votos simulados.
Notes: Luis. Usamos el puño de cinco para decidir. Primera: la EP01 entra completa al Sprint 1, votos 5, 4 y 5, aprobado. Segunda: la EP02 y la EP03 juntas en el Sprint 2; hubo dos votos de 3, así que se acepta pero con una revisión a mitad del sprint. Tercera: la EP05 y la EP06 quedan para el Sprint 4, aprobado. La EP04 va en el Sprint 3 y la dividimos, como vimos en el ejemplo. Votos simulados.

## Slide 8: ¿Cuándo usar el puño de cinco?
Técnica | Cómo se vota | Mejor para
Puño de cinco | Dedos del 1 al 5, todos a la vez | Estimar rápido y decidir por consenso
Planning Poker | Cartas numeradas; se repite hasta el consenso | Estimar en puntos con más precisión
Wideband Delphi | Estimaciones anónimas en rondas | Evitar que unos influyan en otros
Afinidad (tallas) | Ordenar historias en la pared por tamaño | Estimar muchas historias a la vez
Simple, rápido y sin materiales. La clave: que los votos extremos expliquen su razón.
Fuente: SCRUMstudy. (2022). Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®) (4.ª ed.), 9.2.2.1, pp. 193–195.
Notes: Albert. Comparación con las otras tres técnicas de estimación del SBOK. El puño de cinco es la más rápida y además sirve para decidir; Planning Poker da más precisión. Cierre: lo importante es que los votos extremos expliquen su razón. Preguntas.