## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · PRIORIZACIÓN EN SCRUM
Priorización
Métodos MoSCoW y de los 100 puntos aplicados a las historias de NewBit
M
S
C
W
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Presenta al Grupo D3 y la actividad: priorizar el Product Backlog de NewBit con dos métodos de la Guía del SBOK, MoSCoW y los 100 puntos.

## Slide 2: Dos métodos del SBOK para priorizar
La prioridad combina valor, riesgo y dependencias (SBOK 8.5). Estos dos métodos miden el valor de cada historia.
Método MoSCoW
Clasifica cada historia en 4 grupos, de mayor a menor prioridad.
MUST
Debe tener · Sin ella el producto no tiene valor
SHOULD
Debería tener · Importante, pero puede esperar
COULD
Podría tener · Sería bueno; no es necesaria
WON'T
No tendrá · Queda fuera de esta versión
SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169
Método de los 100 puntos
Leffingwell y Widrig (2003): se vota con puntos el valor de cada historia.
1
Cada integrante tiene 100 puntos.
2
Los reparte: más puntos a lo más importante.
3
Se suman los puntos de cada historia.
4
Se ordena de mayor a menor total.
SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169
Notes: Anthony. MoSCoW clasifica cada historia en cuatro grupos: debe, debería, podría y no tendrá. Los 100 puntos son una votación: cada integrante reparte 100 puntos y se suman. MoSCoW dice en qué grupo va cada historia; los 100 puntos, cuál va primero dentro del grupo.

## Slide 3: Paso 1 · MoSCoW: las historias en 4 grupos
Pregunta guía del PO para cada historia del FGAP040: ¿qué pasa con NewBit si no la hacemos?
DEBE TENER · 8
Sin ella, NewBit no detecta conductas inseguras
HU07
Procesar con ConvLSTM
HU08
Etiquetar el clip
HU03
Detectar trabajadores
HU09
Ver video con recuadro
HU04
Descartar frames vacíos
HU05
Agrupar en clips
HU02
Extraer frames
HU01
Cargar video
DEBERÍA TENER · 3
Importante, pero NewBit funciona sin ella
HU10
Alerta insegura
HU12
Ver log de tiempos
HU06
Descartar clips cortos
PODRÍA TENER · 1
Suma si sobra tiempo
HU11
Ajustar umbral
NO TENDRÁ · 3
Fuera del alcance del Acta
W1
Cámaras en vivo
W2
Alertas físicas en planta
W3
Reconocimiento facial
Notes: Albert (PO). Para cada historia preguntamos: ¿qué pasa con NewBit si no la hacemos? Ocho son Must: sin ellas no hay detección. Tres son Should: la alerta, el log de tiempos y descartar clips cortos. HU11, ajustar el umbral, es Could. En Won't van tres cosas que el Acta dejó fuera de alcance: cámaras en vivo, alertas físicas y reconocimiento facial.

## Slide 4: Paso 2 · 100 puntos por integrante
Votación en clase (12/10): cada integrante repartió sus 100 puntos por separado y luego se sumaron.
HU
Historia
Albert
Anthony
Luis
Total
Puntos totales
HU07
Procesar con ConvLSTM
15
14
18
47
HU08
Etiquetar el clip
14
12
12
38
HU03
Detectar trabajadores
12
12
13
37
HU09
Ver video con recuadro
13
9
8
30
HU04
Descartar frames vacíos
8
10
10
28
HU05
Agrupar en clips
6
9
10
25
HU10
Alerta insegura
10
6
5
21
HU02
Extraer frames
5
8
7
20
HU01
Cargar video
6
8
5
19
HU12
Ver log de tiempos
6
5
4
15
HU06
Descartar clips cortos
3
4
5
12
HU11
Ajustar umbral
2
3
3
8
Suma
100
100
100
300
cada uno reparte exactamente 100
Notes: Luis. Cada uno repartió 100 puntos sin ver los votos de los demás. La más votada es HU07, el modelo ConvLSTM, con 47 puntos; luego HU08 y HU03. La menos votada es HU11, ajustar el umbral, con 8. Albert, como PO, dio más puntos a lo que ve el usuario (la GUI y la alerta); los developers, al modelo.

## Slide 5: Paso 3 · Resultado: backlog priorizado
1) MoSCoW define el grupo · 2) los 100 puntos ordenan dentro del grupo · 3) las dependencias fijan el orden de ejecución
#
HU
Historia
MoSCoW
100 pts
Depende de
Sprint
1
HU01
Cargar video
19
—
Sprint 1
MUST
2
HU02
Extraer frames
20
HU01
Sprint 1
MUST
3
HU03
Detectar trabajadores
37
HU02
Sprint 1
MUST
4
HU04
Descartar frames vacíos
28
HU03
Sprint 2
MUST
5
HU05
Agrupar en clips
25
HU04
Sprint 2
MUST
6
HU07
Procesar con ConvLSTM
47
HU05
Sprint 3
MUST
7
HU08
Etiquetar el clip
38
HU07
Sprint 3
MUST
8
HU09
Ver video con recuadro
30
HU08
Sprint 4
MUST
9
HU10
Alerta insegura
21
HU08
Sprint 4
SHOULD
10
HU12
Ver log de tiempos
15
HU04
Sprint 4
SHOULD
11
HU06
Descartar clips cortos
12
HU05
Sprint 2
SHOULD
12
HU11
Ajustar umbral
8
HU03
Sprint 2
COULD
Ejemplo: HU10 (alerta) sacó 21 puntos, más que HU01 y HU02, pero va después: es Should y depende de HU08.
Notes: Anthony. Combinamos los dos métodos: MoSCoW decide el grupo, los 100 puntos ordenan dentro del grupo y las dependencias deciden cuándo se puede hacer. Por eso las Must van en el orden del flujo: no se puede clasificar un clip sin antes cargar el video y armar los clips. Este orden es el que usamos en el tablero Kanban.

## Slide 6: Qué aprendimos
47
HU07 · ConvLSTM
Es la historia más valorada por los tres: es el núcleo de NewBit.
8 / 3 / 1
Must / Should / Could
Ocho historias son imprescindibles; HU11 es la única Could.
13 vs 8
HU09 · Albert vs Luis
El PO valora lo que ve el usuario; los developers, el modelo. Los votos distintos abren la conversación.
MoSCoW es rápido para separar lo esencial; los 100 puntos ordenan con más detalle. Juntos, más las dependencias, dan el backlog.
Fuente: SCRUMstudy. (2022). Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®) (4.ª ed.), 4.5.2 y 8.5.2.1, pp. 76–78 y 169.
Notes: Albert (PO). Tres ideas: HU07 es la más valorada; ocho historias son imprescindibles; y los votos distintos entre PO y developers son útiles porque abren la conversación. MoSCoW separa lo esencial rápido; los 100 puntos ordenan con más detalle.