## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · PRIORIZACIÓN EN SCRUM
Priorización
Métodos MoSCoW y de los 100 puntos aplicados a las historias de NewBit
M
S
C
W
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Presenta al Grupo D3 y la actividad: priorizar el Product Backlog de NewBit con dos métodos de la Guía del SBOK, MoSCoW y los 100 puntos.

## Slide 2: Dos métodos del SBOK para priorizar
La prioridad combina valor, riesgo y dependencias (SBOK 8.5). Estos dos métodos miden el valor de cada historia.
Método MoSCoW
Clasifica cada historia en 4 grupos, de mayor a menor prioridad.
MUST
Debe tener · Sin ella el producto no tiene valor
SHOULD
Debería tener · Importante, pero puede esperar
COULD
Podría tener · Sería bueno; no es necesaria
WON'T
No tendrá · Queda fuera de esta versión
SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169
Método de los 100 puntos
Leffingwell y Widrig (2003): se vota con puntos el valor de cada historia.
1
Cada integrante tiene 100 puntos.
2
Los reparte: más puntos a lo más importante.
3
Se suman los puntos de cada historia.
4
Se ordena de mayor a menor total.
SBOK 4.5.2 y 8.5.2.1 · pp. 77 y 169
Notes: Anthony. MoSCoW clasifica cada historia en cuatro grupos: debe, debería, podría y no tendrá. Los 100 puntos son una votación: cada integrante reparte 100 puntos y se suman. MoSCoW dice en qué grupo va cada historia; los 100 puntos, cuál va primero dentro del grupo.

## Slide 3: Paso 1 · MoSCoW: las historias en 4 grupos
Pregunta guía del PO para cada historia del FGAP040: ¿qué pasa con NewBit si no la hacemos?
DEBE TENER · 8
Sin ella, NewBit no detecta conductas inseguras
HU07
Procesar con ConvLSTM
HU08
Clasificar y tipificar
HU03
Detectar operarios
HU09
Ver video con recuadro
HU04
Descartar frames vacíos
HU05
Agrupar en clips
HU02
Extraer frames
HU01
Cargar video
DEBERÍA TENER · 3
Importante, pero NewBit funciona sin ella
HU10
Alerta de riesgo
HU12
Ver log de tiempos
HU06
Descartar clips cortos
PODRÍA TENER · 1
Suma si sobra tiempo
HU11
Calibrar umbral
NO TENDRÁ · 3
Fuera del alcance del Acta
W1
Cámaras en vivo
W2
Alertas físicas en planta
W3
Reconocimiento facial
Notes: Albert (PO). Para cada historia preguntamos: ¿qué pasa con NewBit si no la hacemos? Ocho son Must: sin ellas no hay detección. Tres son Should: la alerta, el log de tiempos y descartar clips cortos. HU11, ajustar el umbral, es Could. En Won't van tres cosas que el Acta dejó fuera de alcance: cámaras en vivo, alertas físicas y reconocimiento facial.

## Slide 4: Paso 2 · 100 puntos por integrante
Votación en clase (12/10): cada integrante repartió sus 100 puntos por separado y luego se sumaron.
HU
Historia
Albert
Anthony
Luis
Total
Puntos totales
HU07
Procesar con ConvLSTM
15
14
18
47
HU08
Clasificar y tipificar
14
12
12
38
HU03
Detectar operarios
12
12
13
37
HU09
Ver video con recuadro
13
9
8
30
HU04
Descartar frames vacíos
8
10
10
28
HU05
Agrupar en clips
6
9
10
25
HU10
Alerta de riesgo
10
6
5
21
HU02
Extraer frames
5
8
7
20
HU01
Cargar video
6
8
5
19
HU12
Ver log de tiempos
6
5
4
15
HU06
Descartar clips cortos
3
4
5
12
HU11
Calibrar umbral
2
3
3
8
Suma
100
100
100
300
cada uno reparte exactamente 100
Notes: Luis. Cada uno repartió 100 puntos sin ver los votos de los demás. La más votada es HU07, el modelo ConvLSTM, con 47 puntos; luego HU08 y HU03. La menos votada es HU11, ajustar el umbral, con 8. Albert, como PO, dio más puntos a lo que ve el usuario (la GUI y la alerta); los developers, al modelo.

## Slide 5: Paso 3 · Resultado: backlog priorizado
1) MoSCoW define el grupo · 2) los 100 puntos ordenan dentro del grupo · 3) las dependencias fijan el orden de ejecución
#
HU
Historia
MoSCoW
100 pts
Depende de
Sprint
1
HU01
Cargar video
19
—
Sprint 1
MUST
2
HU02
Extraer frames
20
HU01
Sprint 1
MUST
3
HU03
Detectar operarios
37
HU02
Sprint 1
MUST
4
HU04
Descartar frames vacíos
28
HU03
Sprint 2
MUST
5
HU05
Agrupar en clips
25
HU04
Sprint 2
MUST
6
HU07
Procesar con ConvLSTM
47
HU05
Sprint 3
MUST
7
HU08
Clasificar y tipificar
38
HU07
Sprint 3
MUST
8
HU09
Ver video con recuadro
30
HU08
Sprint 4
MUST
9
HU10
Alerta de riesgo
21
HU08
Sprint 4
SHOULD
10
HU12
Ver log de tiempos
15
HU04
Sprint 4
SHOULD
11
HU06
Descartar clips cortos
12
HU05
Sprint 2
SHOULD
12
HU11
Calibrar umbral
8
HU03
Sprint 2
COULD
Ejemplo: HU10 (alerta) sacó 21 puntos, más que HU01 y HU02, pero va después: es Should y depende de HU08.
Notes: Anthony. Combinamos los dos métodos: MoSCoW decide el grupo, los 100 puntos ordenan dentro del grupo y las dependencias deciden cuándo se puede hacer. Por eso las Must van en el orden del flujo: no se puede clasificar un clip sin antes cargar el video y armar los clips. Este orden es el que usamos en el tablero Kanban.

## Slide 6: Qué aprendimos
47
HU07 · ConvLSTM
Es la historia más valorada por los tres: es el núcleo de NewBit.
8 / 3 / 1
Must / Should / Could
Ocho historias son imprescindibles; HU11 es la única Could.
13 vs 8
HU09 · Albert vs Luis
El PO valora lo que ve el usuario; los developers, el modelo. Los votos distintos abren la conversación.
MoSCoW es rápido para separar lo esencial; los 100 puntos ordenan con más detalle. Juntos, más las dependencias, dan el backlog.
Fuente: SCRUMstudy. (2022). Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®) (4.ª ed.), 4.5.2 y 8.5.2.1, pp. 76–78 y 169.
Notes: Albert (PO). Tres ideas: HU07 es la más valorada; ocho historias son imprescindibles; y los votos distintos entre PO y developers son útiles porque abren la conversación. MoSCoW separa lo esencial rápido; los 100 puntos ordenan con más detalle.