## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE II · ESTIMACIÓN EN SCRUM
Puño de cinco
Fist of Five: estimar y decidir en equipo con una sola mano
GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit
AC
Albert Chumacero
Product Owner
AL
Anthony Lopez
Scrum Master · Developer
LS
Luis Salazar
Developer
Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II
Notes: Albert (PO). Presenta al Grupo D3 (laboratorio D, equipo 3) y el tema: una técnica de estimación del SBOK que se hace con una sola mano. Duración total: unos 10 minutos más una votación con el aula.

## Slide 2: Votar a la vez, con los dedos, del 1 al 5
Técnica del SBOK (proceso 9.2 Estimar historias de usuario). Sencilla, rápida y sin materiales.
Para estimar
Los dedos indican el tamaño relativo de una historia de usuario.
Ej.: 1 = muy pequeña · 5 = muy grande
Para decidir
Los dedos indican cuánto estoy de acuerdo con la propuesta.
Ej.: ¿esta historia entra al sprint?
Vota el Equipo Scrum · el Product Owner solo aclara dudas · solo se estiman historias que cumplen la definición de listo
Notes: Anthony. Es una técnica del SBOK dentro del proceso 9.2 Estimar historias de usuario. Tiene dos usos: estimar el tamaño relativo de una historia y medir el acuerdo del equipo en una decisión. Vota el Equipo Scrum; el Product Owner no estima, solo aclara dudas. Solo se estiman historias que cumplen la definición de listo.

## Slide 3: Qué significa cada dedo
NO ESTOY DE ACUERDO
DUDA
DE ACUERDO
1
No estoy de acuerdo y tengo grandes inquietudes
2
No estoy de acuerdo; quiero hablar de temas menores
3
No estoy seguro, pero me sumo al grupo
4
Estoy de acuerdo; quiero comentar temas menores
5
Estoy totalmente de acuerdo
Sugerencia: si alguien muestra 1 o 2, se escucha su razón antes de cerrar.
Notes: Anthony. Estos son los cinco niveles tal como los define el SBOK cuando la técnica se usa para formar consenso. Con 1 o 2 la persona no está de acuerdo; con 3 tiene dudas pero acompaña al grupo; con 4 o 5 está de acuerdo. La sugerencia final es del equipo, no del libro.

## Slide 4: Cómo se usa, en 4 pasos
1
Presentar
El PO lee la historia y sus criterios de aceptación. Se aclaran dudas.
2
Votar a la vez
«3, 2, 1… ¡mano!» Todos muestran los dedos al mismo tiempo.
3
Explicar extremos
Quien votó más alto y quien votó más bajo explican por qué.
4
Re-votar o decidir
Nueva ronda hasta acercarse. Se anota el valor acordado.
Lo valioso no es solo el número: es la conversación que abren los votos distintos.
Notes: Luis. 1) El PO presenta la historia. 2) Todos votan al mismo tiempo para que nadie se deje llevar por el voto del otro. 3) Los votos más alto y más bajo explican su razón: ahí aparece la información que faltaba. 4) Se vuelve a votar o se toma la decisión. El SBOK destaca que el valor está en el debate, no solo en el consenso.

## Slide 5: Ejemplo: HU12 «Clasificar la conducta»
Épica EP03 · Detección de conductas inseguras · simulación del equipo NewBit
1 · Estimar la historia
Vota el equipo de desarrollo
Ronda 1
2
Anthony
5
Luis
Muy distintos
Luis: «Hay que armar secuencias y entrenar ConvLSTM».
Anthony: «Creí que solo era mostrar el resultado».
Ronda 2
4
Anthony
4
Luis
Acuerdo: 4 (grande)
2 · Decidir en equipo
Votan los tres
¿HU12 entra completa al Sprint 1?
2
Albert
3
Anthony
2
Luis
Dos votos de 2: hay dudas serias.
Decisión: dividir HU12 en dos historias.
Notes: Luis. Simulación con una historia real del FGAP040 (épica EP03). Izquierda: estimación. Anthony vota 2 porque creía que solo era mostrar el resultado; Luis vota 5 porque hay que armar secuencias de frames y entrenar el ConvLSTM. Tras explicarse, los dos votan 4: historia grande. Derecha: decisión con los tres. Hay dos votos de 2, así que no se cierra: se decide dividir HU12. Opcional: repetir la votación con el aula.

## Slide 6: ¿Cuándo usar el puño de cinco?
Técnica | Cómo se vota | Mejor para
Puño de cinco | Dedos del 1 al 5, todos a la vez | Estimar rápido y decidir por consenso
Planning Poker | Cartas numeradas; se repite hasta el consenso | Estimar en puntos con más precisión
Wideband Delphi | Estimaciones anónimas en rondas | Evitar que unos influyan en otros
Afinidad (tallas) | Ordenar historias en la pared por tamaño | Estimar muchas historias a la vez
Simple, rápido y sin materiales. La clave: que los votos extremos expliquen su razón.
Fuente: SCRUMstudy. (2022). Guía de los fundamentos de Scrum (Guía del SBOK®) (4.ª ed.), 9.2.2.1, pp. 193–195.
Notes: Albert. Comparación con las otras tres técnicas de estimación del SBOK. El puño de cinco es la más rápida y además sirve para decidir; Planning Poker da más precisión. Cierre: lo importante es que los votos extremos expliquen su razón. Preguntas.